Паспорт проекта: Разработка сайта для мониторинга приёмной кампании университета

1) Цель проекта

Разработать сайт для студентов и работы приёмной комиссии, позволяющий в режиме, близком к реальному времени, отслеживать ключевые показатели набора, подавать заявления для участия в конкурсе на поступление и отслеживать результаты.

2) Критерии успеха

- Функциональность: Реализован дашборд, отображающий минимум три ключевые метрики: общее количество заявок (`applications`), количество зачисленных (`enrolled`) и конверсию (`conversion`).

- Валидация данных: Обеспечена корректная валидация данных для правильной работы сайта мониторинга.

- Детализация данных: Реализован личный кабинета для более удобного просмотра информации абитуриента.

- Производительность: Время отклика дашборда при смене фильтров на тестовом наборе данных (T1) не превышает 2 секунд.

- Загрузка и экспорт: Обеспечена возможность загрузки синтетических данных из CSV/JSON и экспорт итоговых отчётов в формат CSV (с колонками: period, program, source, applications, enrolled, conversion).

3) Содержание проекта

В рамках проекта команда создаёт следующие артефакты и выполняет работы:

1.  Аналитические часть:

- BPMN-диаграмма, описывающая бизнес-процесс и переходы статусов.

- ER-диаграмма, включающая не менее 5 сущностей (например, абитуриенты, заявки, программы, статусы, источники).

- User Stories и приоритизация требований по методу MoSCoW.

- Словарь терминов проекта и методика валидации данных на синтетике.

2.  Технические и программные артефакты (на платформе 1С):

- Модель данных: Регистры сведений/накопления для учета движений заявок и справочники (программы, абитуриенты).

- Отчёт: Основной отчёт «Приёмная кампания» с фильтрами (период, направление, источник, волна) и визуализациями (график динамики, воронка).

- Форма: Форма просмотра и редактирования карточки заявки.

- Обработка: Обработка для загрузки данных из внешних файлов (CSV/JSON).

- UI/UX: Кликабельный прототип пользовательского интерфейса дашборда.

4) Выгода от реализации

- Сократить время реакции: Отслеживать провалы набора (низкая конверсия, отставание от плана) в режиме реального времени, а не постфактум.

- Повысить эффективность набора: Увеличить итоговую конверсию «заявка → зачисление» за счёт оперативного анализа эффективности различных источников трафика (сайт, олимпиады, агрегаторы) и корректировки рекламной/приёмной кампании.

- Улучшить управленческие решения: Предоставить факультетам и приёмной комиссии инструмент для прозрачного планирования и мониторинга выполнения KPI по каждой программе подготовки.

- Снизить операционные риски: Минимизировать ошибки при ручном сборе отчётности и обеспечить единый источник достоверных данных о ходе приёма.

5) Ресурсы проекта

- Команда:

- P1 (Аналитик/Разработчик 1С): Разработка регистров, отчёта с фильтрами и формы заявки.

- P2 (Разработчик интерфейсов): Разработка UI-дашборда, навигации, мок-сервиса.

- P3 (Бизнес-аналитик): Описание бизнес-процессов (BPMN, ERD), user stories, приоритизация.

- P4 (Технический аналитик): Разработка методик расчёта KPI и валидации.

- P5 (DevOps/Тестировщик): Подготовка схем загрузки, валидаторов и тестовых наборов данных (T1/T2).

- Технологический стек:

- Платформа 1С:Предприятие (возможно, с использованием компонент 1С:Аналитика, 1С:Документооборот как целевая архитектура).

- Система контроля версий Git.

- Информационные ресурсы:

- Синтетические датасеты (T1, T2), структура которых описана в кейсе.

- (По желанию) Открытые данные по приёму в ВУЗы РФ.

6) Сроки выполнения

7-8 недель